滑县住建局地方政府债券存续期信息公开

根据《财政部关于印发<地方政府债务信息公开办法(试行)>的通知》(财预[2018]209号)要求，现将我单位2023—2024年使用管理的政府债券信息公开如下：

**一、债券资金规模及项目安排情况**

贸易路（卫河路-滑州路）拓宽及雨污水管网改造工程，债券名称：2023年河南省政府一般债券（九期）；债券类型：一般债券；债券利率：2.30%；债券期限：3年；债券金额：878万元。截止2024年末债券资金使用878万元，无结余。

**二、债券存续期项目实施进度**

截止2025年5月，贸易路（卫河路-滑州路）拓宽及雨污水管网改造工程完成总工程量的99.5%，于2024年6月通车。

（因拆迁不到位，造成无法按照设计内容完成项目建设和竣工验收。其中受影响未施工完成的内容有:人行道、慢车道、人行道绿化、给水管网。）

**三、项目运营及预期收益实现情况**

该项目正处于建设阶段，运营及预期收益还未实现。

**四、项目对应资产情况**

该项目属于在建工程，未形成资产。

**五、绩效评价情况**

贸易路（卫河路-滑州路）拓宽及雨污水管网改造工程，已完成事前绩效评估，开展项目绩效评价，建立项目资金绩效跟踪监测及监控资金预算执行进度等，自评结果为优。

1. **其他按规定需要公开的情况**

无